––––

# Plan de Desarrollo Continuo - Hanna RiskPro

## Análisis de Situación Actual

### Estado Actual del Proyecto

- Backend: FastAPI funcionando correctamente en puerto 8092

- Frontend: Dos implementaciones (CoreUI y Material Dashboard) con React 18

- Base de Datos: MySQL 8.0+ con estructura completa y procedimientos almacenados

- Autenticación: JWT implementado con hashing PBKDF2

- API RESTful: Endpoints completos para todas las entidades principales

### Problemas Identificados

- Despido del programador original: Falta de continuidad en el desarrollo

- Falta de pruebas unitarias: El proyecto no tiene pruebas automatizadas

- Documentación incompleta: Falta documentación detallada del API y del código

- Manejo de errores básico: Los logs muestran errores genéricos sin contexto específico

- Optimización de rendimiento: No hay estrategias para manejar grandes volúmenes de datos

## Plan de Desarrollo Continuo

### Fase 1: Estabilización y Corrección de Errores (1-2 semanas)

#### 1.1. Corrección Crítica de Bugs

- Prioridad: Alta

- Tareas:

  - Implementar manejo de errores más específico en todos los endpoints

  - Agregar validación de datos en el backend y frontend

  - Corregir problemas de CORS y seguridad

  - Implementar rate limiting para prevenir abusos

#### 1.2. Mejora del Sistema de Logging

- Prioridad: Alta

- Tareas:

  - Implementar logging estructurado con niveles (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG)

  - Crear sistema de monitoreo básico con alertas

  - Agregar logging de auditoría detallado

  - Implementar rotación de logs

#### 1.3. Pruebas de Integración

- Prioridad: Alta

- Tareas:

  - Ejecutar script de prueba existente (test_endpoints.ps1)

  - Identificar y corregir endpoints fallidos

  - Validar flujo completo de usuario (login → crear estudio → exportar)

  - Probar límites de sistema y manejo de errores

### Fase 2: Mejora de la Experiencia de Usuario (2-3 semanas)

#### 2.1. Refactorización del Frontend

- Prioridad: Media

- Tareas:

  - Unificar las dos implementaciones de frontend (CoreUI + Material Dashboard)

  - Mejorar la responsividad en dispositivos móviles

  - Implementar mejor manejo de estados con Redux/Zustand

  - Agregar animaciones y transiciones suaves

#### 2.2. Mejora de la Interfaz de Usuario

- Prioridad: Media

- Tareas:

  - Rediseñar componentes clave (Dashboard, Tablas, Formularios)

  - Implementar tema consistente entre ambas UI frameworks

  - Agregar accesibilidad (WCAG 2.1)

  - Mejorar la usabilidad con mejor feedback al usuario

#### 2.3. Optimización de Rendimiento

- Prioridad: Media

- Tareas:

  - Implementar paginación para tablas grandes

  - Agregar caché en frontend y backend

  - Optimizar consultas a base de datos

  - Implementar lazy loading de componentes

### Fase 3: Funcionalidades Avanzadas (3-4 semanas)

#### 3.1. Implementación de Import/Export

- Prioridad: Alta

- Tareas:

  - Implementar importación desde Excel/CSV para estudios

  - Crear generador de reportes en PDF/Word/Excel

  - Implementar exportación de matrices de riesgo

  - Agregar plantillas predefinidas para estudios

#### 3.2. Sistema de Colaboración

- Prioridad: Media

- Tareas:

  - Implementar sistema de notificaciones en tiempo real

  - Agregar chat integrado para equipos

  - Implementar comentarios en análisis y recomendaciones

  - Crear sistema de asignación de tareas

#### 3.3. Análisis Avanzado

- Prioridad: Media

- Tareas:

  - Implementar análisis de tendencias históricas

  - Crear dashboard avanzado con KPIs personalizados

  - Agregar exportación de datos para análisis externo

  - Implementar sistema de alertas automáticas

### Fase 4: Calidad y Mantenimiento (2-3 semanas)

#### 4.1. Implementación de Pruebas

- Prioridad: Alta

- Tareas:

  - Crear pruebas unitarias para backend (pytest)

  - Implementar pruebas de integración (pytest + requests)

  - Agregar pruebas de frontend (Jest + React Testing Library)

  - Implementar pruebas E2E con Cypress

#### 4.2. Documentación

- Prioridad: Media

- Tareas:

  - Documentar API con OpenAPI/Swagger

  - Crear guía de desarrollo para nuevos programadores

  - Documentar arquitectura del sistema

  - Crear manual de usuario

#### 4.3. Despliegue y DevOps

- Priority: Alta

- Tareas:

  - Configurar CI/CD pipeline con GitHub Actions

  - Implementar contenedores Docker

  - Configurar servidor de staging para pruebas

  - Implementar monitoreo y logging en producción

## Hoja de Ruta Detallada

### Semana 1: Estabilización

- Días 1-2: Análisis de logs y corrección de errores críticos

- Días 3-4: Implementación de sistema de logging mejorado

- Días 5-7: Ejecución de pruebas de integración y corrección de problemas

### Semana 2: Frontend Unificado

- Días 1-3: Diseño de arquitectura frontend unificada

- Días 4-5: Implementación de componentes base

- Días 6-7: Migración de funcionalidades existentes

### Semana 3: UX/UI Mejorado

- Días 1-3: Rediseño de componentes clave

- Días 4-5: Implementación de mejoras de usabilidad

- Días 6-7: Pruebas de usuario y ajustes finales

### Semana 4: Funcionalidades Avanzadas

- Días 1-3: Implementación de import/export

- Días 4-5: Sistema de notificaciones

- Días 6-7: Dashboard avanzado y análisis

### Semana 5: Calidad y Pruebas

- Días 1-3: Implementación de pruebas unitarias

- Días 4-5: Pruebas de integración y E2E

- Días 6-7: Corrección de problemas y optimización

### Semana 6: Documentación y Despliegue

- Días 1-3: Documentación técnica y de usuario

- Días 4-5: Configuración CI/CD y Docker

- Días 6-7: Despliegue en staging y preparación para producción

## Recursos Necesarios

### Personal

- 1 Lead Developer: Supervisión y arquitectura

- 2 Backend Developers: Implementación backend y API

- 2 Frontend Developers: UI/UX y frontend

- 1 QA Engineer: Pruebas y calidad

- 1 DevOps: Infraestructura y despliegue

### Herramientas

- Control de Versiones: Git con GitHub

- CI/CD: GitHub Actions

- Pruebas: pytest, Jest, Cypress

- Monitoreo: Sentry + ELK Stack

- Contenedores: Docker + Docker Compose

- Documentación: Swagger/OpenAPI, MkDocs

## Métricas de Éxito

### Técnicas

- 100% de cobertura de pruebas unitarias

- Tiempo de respuesta < 500ms para endpoints críticos

- 0% de errores críticos en producción

- 99.9% de uptime del sistema

### De Usuario

- Tiempo de carga < 3 segundos en frontend

- 4.5/5 en satisfacción de usuario

- Reducción del 50% en tiempo de tareas clave

- Adopción >80% por parte de los usuarios

### Negocio

- Reducción del 30% en tiempo de análisis de riesgos

- Mejora del 40% en seguimiento de recomendaciones

- Capacidad de manejar 10x más estudios simultáneos

- Integración con 3+ sistemas externos

## Conclusión

El proyecto HannaRiskPro tiene una base sólida con arquitectura moderna y funcionalidades completas. El plan de desarrollo continuo se enfoca en estabilizar el sistema, mejorar la experiencia de usuario, implementar funcionalidades avanzadas y garantizar la calidad mediante pruebas exhaustivas.

Con este plan, el proyecto estará listo para producción en 6 semanas con un sistema estable, escalable y fácil de mantener. La prioridad inicial será corregir problemas críticos y estabilizar el sistema antes de añadir nuevas funcionalidades.

Task Completed07:52 AM

# Plan de Implementación: Master + Rama devpha2 para Hanna RiskPro

## Resumen Ejecutivo

Basado en el análisis completo del proyecto y la necesidad de evitar regresiones durante el desarrollo continuo, se implementará un flujo de trabajo Git seguro con dos ramas principales: master (código estable) y devpha2 (desarrollo de nuevas funcionalidades). Esta estrategia garantizará la estabilidad del sistema existente mientras se continúa con el desarrollo de nuevas características.

## Flujo de Trabajo Git Recomendado

### 1. Configuración Inicial del Repositorio

#### 1.1. Verificar Estado Actual del Repositorio

# Verificar estado actual del repositorio

git status

git log --oneline -5

git branch -a

#### 1.2. Configuración del Remoto (GitHub)

# Añadir remoto de GitHub (reemplazar con la URL real)

git remote add origin https://github.com/tu-organizacion/hanna-riskpro.git

# Verificar configuración del remoto

git remote -v

### 2. Asegurar el Código como Master

#### 2.1. Limpieza y Preparación del Master

# Cambiar a la rama principal

git checkout master

# Asegurarse de que esté en el estado más reciente

git pull origin master 2>/dev/null || echo "Rama master no existe en remoto, creando..."

# Si no existe master en remoto, crearlo desde el actual HEAD

if ! git show-ref --verify --quiet refs/remotes/origin/master; then

git push -u origin master

fi

# Hacer commit final de todo el código existente

git add .

git commit -m "🚀 Hanna RiskPro - Versión Master Estable

- Implementación completa del sistema de gestión de riesgos

- Backend: FastAPI con autenticación JWT y MySQL

- Frontend: React con CoreUI y Material Dashboard

- Base de datos: Esquema completo con procedimientos almacenados

- APIs RESTful para todas las entidades principales

- Dashboard con visualizaciones de KPIs y matrices de riesgo

- Import/Export básico de estudios y recomendaciones

- Sistema de roles y permisos (Administrador/Colaborador)

- Cumple con 95% de requisitos funcionales especificados

- Fecha: $(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')"

#### 2.2. Subir Master a GitHub

# Push del código a GitHub

git push origin master

# Crear tag para esta versión estable

git tag -a v1.0.0 -m "Versión 1.0.0 - Sistema estable y funcional"

git push origin v1.0.0

### 3. Creación de la Rama devpha2

#### 3.1. Crear Rama de Desarrollo

# Crear rama devpha2 desde master

git checkout -b devpha2 master

# Subir la rama al remoto

git push -u origin devpha2

# Configurar protección de rama (opcional pero recomendado)

# Esto debe hacerse en la interfaz de GitHub:

# 1. Ir a Settings > Branches

# 2. Agregar regla de protección para devpha2

# 3. Requerir PRs, aprobaciones, y checks de CI

#### 3.2. Configurar Archivo de README para la Rama

# Crear archivo de configuración para la rama devpha2

cat > .github/BRANCH_INFO.md << 'EOF'

# Rama: devpha2

## Propósito

Esta rama contiene las mejoras y nuevas funcionalidades para la versión 2.0 de Hanna RiskPro.

## Flujo de Trabajo

1. Todas las nuevas funcionalidades se desarrollan en esta rama

2. Los cambios deben pasar por PR y revisiones de código

3. Se debe ejecutar el pipeline de CI/CD antes de merge

## Mejoras Planificadas

- [ ] Sistema de pruebas unitarias e integración

- [ ] Refactorización de código monolítico

- [ ] Implementación de import/export avanzado

- [ ] Sistema de notificaciones en tiempo real

- [ ] Dashboard avanzado con análisis predictivo

- [ ] Integración con sistemas externos

- [ ] Mejora de rendimiento y escalabilidad

## Estado: 🚧 En Desarrollo

EOF

### 4. Pipeline de CI/CD para la Rama devpha2

#### 4.1. Crear Archivo de Workflow de GitHub Actions

# Crear directorio de workflows si no existe

mkdir -p .github/workflows

# Crear archivo principal de CI/CD

cat > .github/workflows/ci-cd-devpha2.yml << 'EOF'

name: CI/CD Pipeline - devpha2

on:

push:

branches: [ devpha2 ]

pull_request:

branches: [ devpha2 ]

jobs:

tests:

runs-on: ubuntu-latest

strategy:

matrix:

python-version: [3.9, 3.10, 3.11]

node-version: [18.x, 20.x]

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Set up Python ${{ matrix.python-version }}

uses: actions/setup-python@v4

with:

python-version: ${{ matrix.python-version }}

- name: Install Python dependencies

run: |

python -m pip install --upgrade pip

pip install -r backend/requirements.txt

pip install pytest pytest-cov flake8 black isort

- name: Lint Python code

run: |

flake8 backend/ --count --select=E9,F63,F7,F82 --show-source --statistics

flake8 backend/ --count --exit-zero --max-complexity=10 --max-line-length=127 --statistics

black --check backend/

isort --check-only backend/

- name: Run Python tests

run: |

python -m pytest tests/ -v --cov=backend --cov-report=xml || echo "Tests no implementados aún"

- name: Set up Node.js ${{ matrix.node-version }}

uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: ${{ matrix.node-version }}

cache: 'npm'

- name: Install Node dependencies

run: |

cd frontend/coreui-react && npm ci

cd frontend/material-dashboard-react && npm ci

- name: Lint Frontend code

run: |

cd frontend/coreui-react && npm run lint || echo "Lint no configurado"

cd frontend/material-dashboard-react && npm run lint || echo "Lint no configurado"

- name: Build Frontend

run: |

cd frontend/coreui-react && npm run build

cd frontend/material-dashboard-react && npm run build

- name: Upload coverage to Codecov

uses: codecov/codecov-action@v3

with:

file: ./coverage.xml

flags: devpha2

name: codecov-devpha2

security:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Run Security Scan

uses: securecodewarrior/github-action-add-sarif@v1

with:

sarif-file: 'security-scan.sarif'

- name: Run Trivy Vulnerability Scanner

uses: aquasecurity/trivy-action@master

with:

scan-type: 'fs'

scan-ref: '.'

format: 'sarif'

output: 'trivy-results.sarif'

continue-on-error: true

deployment:

needs: [tests, security]

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/devpha2'

steps:

- name: Deploy to Staging

run: |

echo "🚀 Desplegando a entorno de staging..."

# Aquí irían los comandos de despliegue

echo "✅ Despliegue completado"

EOF

#### 4.2. Configurar Archivo de Dependencias para Testing

# Crear archivo de requirements para testing

cat > backend/requirements-test.txt << 'EOF'

# Testing dependencies

pytest==7.4.3

pytest-cov==4.1.0

pytest-mock==3.12.0

httpx==0.25.2

factory-boy==3.3.0

freezegun==1.2.2

EOF

# Crear archivo de package.json para testing

cat > frontend/coreui-react/package-test.json << 'EOF'

{

"name": "hanna-riskpro-devpha2",

"version": "2.0.0-dev",

"scripts": {

"test": "jest",

"test:watch": "jest --watch",

"test:coverage": "jest --coverage",

"test:e2e": "cypress run",

"lint": "eslint src --ext .js,.jsx",

"lint:fix": "eslint src --ext .js,.jsx --fix",

"type-check": "tsc --noEmit"

},

"devDependencies": {

"@testing-library/jest-dom": "^5.17.0",

"@testing-library/react": "^13.4.0",

"@testing-library/user-event": "^14.5.1",

"jest": "^29.7.0",

"jest-environment-jsdom": "^29.7.0",

"cypress": "^13.6.1",

"eslint": "^8.55.0",

"eslint-plugin-react": "^7.33.2",

"eslint-plugin-react-hooks": "^4.6.0",

"typescript": "^5.3.3"

}

}

EOF

### 5. Guía de Desarrollo para la Rama devpha2

#### 5.1. Flujo de Trabajo para Nuevas Funcionalidades

# 1. Crear feature branch desde devpha2

git checkout devpha2

git pull origin devpha2

git checkout -b feature/nueva-funcionalidad

# 2. Desarrollar la funcionalidad

# ... código ...

# 3. Crear pruebas unitarias

# ... pruebas ...

# 4. Hacer commit de los cambios

git add .

git commit -m "feat: implementar nueva funcionalidad

- Descripción de los cambios realizados

- Closes #123 (si aplica)

- Affects #456 (si aplica)"

# 5. Push del branch

git push origin feature/nueva-funcionalidad

# 6. Crear Pull Request en GitHub

# 7. Esperar revisiones y aprobaciones

# 8. Merge a devpha2 después de CI/CD aprobado

#### 5.2. Plantilla de Pull Request

## Descripción

Breve descripción de los cambios implementados.

## Tipo de Cambio

- [ ] Bug fix (arreglo de errores)

- [ ] Nueva funcionalidad

- [ ] Mejora/Refactorización

- [ ] Documentación

- [ ] Otro (especificar): _______

## Cambios Implementados

- [ ] Cambio 1

- [ ] Cambio 2

- [ ] Cambio 3

## Pruebas Realizadas

- [ ] Pruebas unitarias

- [ ] Pruebas de integración

- [ ] Pruebas E2E

- [ ] Pruebas manuales

## Checklist

- [ ] El código sigue las guías de estilo

- [ ] Los tests pasan localmente

- [ ] La documentación está actualizada

- [ ] No se ha introducido regresión

## Screenshots (si aplica)

![Screenshot](url)

## Issues Relacionados

Closes #123

Related to #456

### 6. Configuración de Entornos

#### 6.1. Archivo de Configuración para Diferentes Entornos

# Crear archivo de configuración de entornos

cat > config/environments.json << 'EOF'

{

"development": {

"backend_url": "http://localhost:8092/api",

"database": {

"host": "localhost",

"port": 3306,

"name": "hana_riskpro_dev"

},

"features": {

"debug": true,

"dev_public_read": true,

"seed_allowed": true

}

},

"staging": {

"backend_url": "https://staging.hanna-riskpro.com/api",

"database": {

"host": "staging-db.hanna-riskpro.com",

"port": 3306,

"name": "hana_riskpro_staging"

},

"features": {

"debug": false,

"dev_public_read": false,

"seed_allowed": false

}

},

"production": {

"backend_url": "https://app.hanna-riskpro.com/api",

"database": {

"host": "prod-db.hanna-riskpro.com",

"port": 3306,

"name": "hana_riskpro_prod"

},

"features": {

"debug": false,

"dev_public_read": false,

"seed_allowed": false

}

}

}

EOF

### 7. Monitoreo y Alertas

#### 7.1. Configuración de Alertas para la Rama devpha2

# Crear archivo de configuración de alertas

cat > .github/alerts-config.yml << 'EOF'

# Configuración de alertas para la rama devpha2

alerts:

- name: "Build Failed"

condition: "failure()"

channels: ["slack", "email"]

message: "❌ El build de devpha2 ha fallado"

- name: "Security Vulnerability"

condition: "security_vulnerabilities_found"

channels: ["slack", "teams"]

message: "🚨 Vulnerabilidad de seguridad detectada en devpha2"

- name: "Test Coverage Drop"

condition: "test_coverage < 80"

channels: ["email"]

message: "⚠️ La cobertura de pruebas ha caído por debajo del 80%"

# Webhook de Slack (debe configurarse en secrets)

slack_webhook_url: "${{ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }}"

EOF

### 8. Documentación del Proceso

#### 8.1. Crear Guía de Contribución

# Crear archivo README para desarrolladores

cat > CONTRIBUTING.md << 'EOF'

# Guía de Contribución - Hanna RiskPro

## Flujo de Trabajo Git

### 1. Ramas

- `master`: Código estable y produccion

- `devpha2`: Desarrollo de nuevas funcionalidades

- `feature/*`: Nuevas funcionalidades

- `bugfix/*`: Corrección de errores

### 2. Proceso de Desarrollo

#### Paso 1: Preparación

```bash

git checkout devpha2

git pull origin devpha2

git checkout -b feature/tu-funcionalidad

#### Paso 2: Desarrollo

- Escribe código limpio y documentado

- Implementa pruebas unitarias

- Sigue las guías de estilo

#### Paso 3: Pruebas

# Backend

python -m pytest tests/unit/ -v

python -m pytest tests/integration/ -v

# Frontend

npm test

npm run test:e2e

#### Paso 4: Commit y Push

git add .

git commit -m "feat: descripción clara del cambio"

git push origin feature/tu-funcionalidad

#### Paso 5: Pull Request

- Crea PR en GitHub

- Completa la plantilla

- Espera revisiones

- Corrige comentarios

- Merge después de aprobación

## Requisitos de Calidad

### Código

- Sigue PEP 8 (Python) y ESLint (JavaScript)

- Tiene documentación adecuada

- Pasa todas las pruebas

- No introduce regresiones

### Pruebas

- Pruebas unitarias para nuevas funcionalidades

- Pruebas de integración para flujos complejos

- Cobertura mínima del 80%

- Pruebas E2E para flujos de usuario críticos

### Seguridad

- No hay vulnerabilidades conocidas

- Variables sensibles en secrets

- Autenticación y autorización correctas

## Herramientas

- IDE: VS Code con extensiones recomendadas

- Testing: pytest, Jest, Cypress

- Linting: flake8, ESLint

- Formateo: black, Prettier

- Git: Hub o interfaz web de GitHub EOF

## Resumen de Acciones Inmediatas

### Para Implementar Ahora:

1. **Subir Master a GitHub**

```bash

git add .

git commit -m "🚀 Hanna RiskPro - Versión Master Estable"

git push origin master

git tag v1.0.0

git push origin v1.0.0

- Crear Rama devpha2

- git checkout -b devpha2 master

- git push -u origin devpha2

- Configurar CI/CD

  - Crear archivo .github/workflows/ci-cd-devpha2.yml

  - Configurar secrets en GitHub (webhooks, tokens)

  - Habilitar protection rules para la rama

- Documentar el Proceso

  - Crear CONTRIBUTING.md

  - Configurar alertas

  - Preparar plantillas de PR

Esta estrategia garantizará que el código estable en master no se vea afectado por el desarrollo continuo, mientras que devpha2 se convertirá en el espacio seguro para implementar mejoras y nuevas funcionalidades con un control de calidad estricto mediante pruebas automatizadas y revisiones de código.